UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
CON MENCIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SEIS SPRINTS PARA EL DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB CON TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING COMO APOYO EN EL PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

| Título del proyecto: | Aplicación web con técnicas de Machine Learning como apoyo en el proceso de orientación vocacional en estudiantes de Lima–Piura 2026 |
| --- | --- |
| Autores: | Carrillo Crisanto, Alexander Leonel Vallejos Barboza, Daniel Antony |
| Asesores: | Dr. Cieza Mostacero, Segundo Edwin Dr. Pacheco Torres, Juan Francisco |
| Línea de investigación: | Sistema de Información y Comunicaciones |
| Documento: | DOC-SCRUM-OV-2026 ¦ Versión 1.2 |

LIMA – PERÚ
2026

# CONTROL DOCUMENTAL

| Código del documento | DOC-SCRUM-OV-2026 |
| --- | --- |
| Nombre | Documentación integral de los seis sprints |
| Proyecto | Aplicación web con técnicas de Machine Learning como apoyo en el proceso de orientación vocacional en estudiantes de Lima–Piura 2026 |
| Versión | 1.2 |
| Fecha de emisión | 03 de agosto de 2026 |
| Estado | Línea base documental para diseño y prototipado de alta fidelidad orientado a usabilidad |
| Clasificación | Documento académico y técnico de trabajo |
| Cobertura | Seis sprints semanales orientados al diseño de una maqueta o prototipo interactivo de alta fidelidad, navegable en Figma y/o HTML/CSS básico, destinado a la evaluación de usabilidad; sin programación funcional, backend ni Machine Learning implementado. |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 03/08/2026 | Estructuración inicial de los seis sprints y sus entregables. | Equipo del proyecto |
| 0.9 | 03/08/2026 | Integración de criterios de aceptación, Definition of Done, revisión, retrospectiva y transición. | Equipo del proyecto |
| 1.0 | 03/08/2026 | Emisión de la línea base formal para presentación del diseño y prototipado. | Autores |
| 1.2 | 11/08/2026 | Ajuste del alcance a maqueta de alta fidelidad para evaluación de usabilidad y refuerzo del Machine Learning únicamente a nivel conceptual y visual, sin programación ni entrenamiento de modelos. | Autores |

## Responsables y aprobaciones

| Rol | Responsabilidad documental | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Owner académico | Priorizar el valor del producto, validar el alcance y aceptar entregables. | Autores / asesoría académica |
| Scrum Master | Facilitar la ejecución de sprints, remover impedimentos y asegurar el cumplimiento del marco de trabajo. | Integrante designado por el equipo |
| Equipo de desarrollo | Elaborar artefactos, wireframes, prototipos, evidencias y documentación técnica. | Autores |
| Revisor académico | Verificar coherencia con el proyecto de investigación y alcance declarado. | Asesores |

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento consolida la planificación y la documentación de seis sprints semanales destinados al diseño de una maqueta o prototipo interactivo de alta fidelidad para una aplicación web con técnicas de Machine Learning como apoyo en el proceso de orientación vocacional. El producto se representa mediante Figma y/o HTML/CSS básico y está dirigido a estudiantes de Lima Metropolitana y Piura, con el propósito de evaluar posteriormente la percepción de usabilidad de la solución propuesta. En esta etapa, el Machine Learning se incorpora únicamente a nivel conceptual y visual: la interfaz representa cómo se mostrarían las afinidades y recomendaciones que, en una eventual aplicación implementada, podrían ser generadas mediante técnicas de Machine Learning.

La estructura combina las fases de Design Thinking con el marco Scrum. Design Thinking orienta la comprensión del usuario y la construcción progresiva de la solución; Scrum organiza el trabajo en incrementos verificables, con objetivos, backlog, actividades, criterios de aceptación, Definition of Done, revisión, retrospectiva y transición entre sprints.

El resultado comprometido al cierre del sexto sprint es una maqueta o prototipo interactivo de alta fidelidad, navegable en Figma y/o mediante HTML/CSS básico, con arquitectura de información, flujos funcionales, sistema visual, pantallas principales y estados de interfaz suficientes para evaluar la usabilidad. El alcance no comprende programación funcional de la aplicación, backend, base de datos, integración de servicios, entrenamiento, validación o despliegue de un modelo de Machine Learning, ni análisis de desempeño predictivo. Los resultados, niveles de afinidad y recomendaciones mostrados en el prototipo son simulados y tienen únicamente fines de representación y evaluación de la experiencia de usuario.

## Ruta de los seis Sprints

Figura 1. Ruta visual de los seis Sprints del proyecto.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

| Sprint | Fase principal | Objetivo de resultado | Incremento verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empatizar | Comprender necesidades, expectativas, barreras y contexto de los estudiantes. | Mapa de actores, plan de investigación, perfiles preliminares, mapas de empatía y hallazgos. |
| 2 | Definir | Delimitar el problema de diseño y convertir los hallazgos en requisitos priorizados. | Personas, journey map, punto de vista, requisitos y backlog inicial. |
| 3 | Idear | Diseñar la solución conceptual, los flujos y la arquitectura de información. | Historias de usuario, mapa del sitio, user flows y catálogo de pantallas. |
| 4 | Prototipar en baja fidelidad | Representar estructura, navegación y distribución de contenidos sin diseño visual definitivo. | Wireframes de baja fidelidad y flujo navegable preliminar. |
| 5 | Prototipar en alta fidelidad | Aplicar identidad visual, componentes, estados y criterios de accesibilidad. | Sistema de diseño y pantallas de alta fidelidad en Figma y/o HTML/CSS básico. |
| 6 | Prototipo interactivo | Integrar interacciones, validar tareas y preparar la transferencia técnica. | Prototipo navegable, reporte de pruebas, mejoras y documentación para la evaluación de usabilidad. |

# ÍNDICE GENERAL

CONTROL DOCUMENTAL	2

Historial de versiones	2

Responsables y aprobaciones	3

RESUMEN EJECUTIVO	3

Ruta de los seis sprints	4

ÍNDICE GENERAL	5

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO	9

1.1 Identificación	9

1.2 Propósito del documento	9

1.3 Alcance incluido	10

1.4 Exclusiones del alcance	10

1.5 Usuarios y partes interesadas	10

2. MARCO DE TRABAJO Y GOBERNANZA	11

2.1 Relación entre Design Thinking y Scrum	11

2.2 Roles Scrum	12

2.3 Eventos por sprint	12

2.4 Definition of Ready general	12

2.5 Definition of Done general	12

2.6 Convenciones documentales y de diseño	13

3. VISIÓN DEL PRODUCTO Y PRODUCT BACKLOG	13

3.1 Visión y propuesta de valor	13

3.2 Módulos funcionales previstos	13

3.3 Requisitos no funcionales base	14

3.4 Product Backlog maestro	14

3.5 Correspondencia con la EDT	15

4. SPRINT 1 – EMPATIZAR	17

4.1 Alcance y preguntas de investigación de diseño	17

4.2 Sprint Backlog	18

4.3 Desarrollo de actividades	19

4.4 Entregables	20

4.5 Criterios de aceptación	21

4.6 Definition of Done del sprint	21

4.7 Sprint Review y retrospectiva	21

4.8 Riesgos y transición	22

5. SPRINT 2 – DEFINIR	23

5.1 Declaración del problema de diseño	23

5.2 Sprint Backlog	24

5.3 Perfiles de usuario consolidados	24

5.4 Requisitos funcionales priorizados	25

5.5 Criterios de aceptación	26

5.6 Definition of Done, Review y retrospectiva	26

5.7 Transición al Sprint 3	27

6. SPRINT 3 – IDEAR	28

6.1 Principios de ideación	28

6.2 Historias de usuario principales	29

6.3 Arquitectura de información	29

6.4 Flujos principales	30

6.5 Catálogo inicial de pantallas	31

6.6 Criterios de aceptación y DoD	31

6.7 Review, retrospectiva y transición	32

7. SPRINT 4 – PROTOTIPAR EN BAJA FIDELIDAD	33

7.1 Reglas de construcción	33

7.2 Inventario de wireframes	34

7.3 Especificaciones estructurales por flujo	35

7.3.1 Wireframe de la página de inicio	36

7.3.2 Wireframe del perfil del estudiante	37

7.3.3 Wireframe de la pregunta de evaluación	38

7.3.4 Wireframe de revisión de respuestas	39

7.3.5 Wireframe de resultados	40

7.3.6 Wireframe del detalle de carrera	41

7.4 Actividades y entregables	42

7.5 Prueba rápida de estructura	42

7.6 Criterios de aceptación y DoD	43

7.7 Review, retrospectiva y transición	43

8. SPRINT 5 – PROTOTIPAR EN ALTA FIDELIDAD	45

8.1 Principios visuales	45

8.2 Sistema de diseño mínimo	46

8.3 Especificaciones de contenido y estados	47

8.4 Adaptación responsive	48

8.4.1 Página de inicio en alta fidelidad	49

8.4.2 Catálogo de evaluaciones	50

8.4.3 Evaluación vocacional	51

8.4.4 Resultados vocacionales	52

8.4.5 Detalle de carrera recomendada	53

8.4.6 Vista web responsive	54

8.5 Entregables	55

8.6 Criterios de aceptación y DoD	55

8.7 Review, retrospectiva y transición	56

9. SPRINT 6 – PROTOTIPO INTERACTIVO	57

9.1 Configuración de interacciones	58

9.2 Guion de prueba piloto	58

9.3 Registro y priorización de hallazgos	59

9.4 Paquete de especificación para la implementación web	60

9.5 Entregables finales	61

9.6 Criterios de aceptación y Definition of Done	61

9.7 Sprint Review, retrospectiva y cierre	62

10. CIERRE INTEGRAL Y PLAN DE CONTINUIDAD	63

10.1 Resultado consolidado	63

10.2 Limitaciones declaradas	63

10.3 Consideraciones para una eventual implementación posterior (fuera del alcance)	63

10.4 Criterios para aceptar la línea base	64

10.5 Acta de cierre propuesta	64

ANEXO A. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS CRÍTICAS	66

ANEXO B. MATRIZ DE TRAZABILIDAD RESUMIDA	66

ANEXO C. MAPEO PROPUESTO A LA APLICACIÓN WEB	67

ANEXO D. MODELOS DE DATOS SIMULADOS	67

ANEXO E. CHECKLIST DE EVIDENCIAS POR SPRINT	68

ANEXO F. PLANTILLA DE SPRINT REVIEW	69

ANEXO G. PLANTILLA DE RETROSPECTIVA	69

ANEXO H. REFERENCIAS DOCUMENTALES DEL PROYECTO	70

# 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

## 1.1 Identificación

| Proyecto | Aplicación web con técnicas de Machine Learning como apoyo en el proceso de orientación vocacional en estudiantes de Lima–Piura 2026 |
| --- | --- |
| Tipo de producto | Prototipo interactivo de alta fidelidad (maqueta navegable) |
| Usuarios principales | Estudiantes que requieren apoyo para explorar intereses, aptitudes y alternativas formativas |
| Contextos de evaluación | Lima Metropolitana y Piura |
| Variable de evaluación posterior | Percepción de usabilidad: facilidad de uso, eficiencia percibida y satisfacción del usuario |
| Duración del trabajo Scrum | Seis sprints de una semana cada uno |
| Herramienta principal de prototipado | Figma y/o HTML/CSS básico |
| Tecnología prevista para la siguiente etapa | Eventual implementación tecnológica posterior, fuera del alcance de los seis sprints |

## 1.2 Propósito del documento

El propósito es establecer una guía única, formal y trazable para organizar el diseño de una maqueta o prototipo interactivo de alta fidelidad, controlar los entregables de cada sprint y asegurar que el producto resultante permita evaluar la usabilidad de la experiencia propuesta. La programación funcional de una aplicación web y la implementación de Machine Learning se consideran fuera del alcance de esta etapa.

Definir el objetivo, alcance y producto esperado de cada sprint.

Relacionar las actividades de diseño con entregables concretos y verificables.

Establecer criterios de aceptación y condiciones mínimas de terminado.

Mantener trazabilidad entre necesidades, requisitos, historias de usuario, pantallas y componentes.

Documentar decisiones, riesgos, revisiones, retrospectivas y acciones de mejora.

Documentar la especificación funcional y visual de la maqueta, dejando una referencia conceptual para una eventual implementación posterior, fuera del alcance de esta investigación.

## 1.3 Alcance incluido

Investigación de necesidades de usuarios y definición de perfiles.

Definición del problema de diseño, propuesta de valor y requisitos.

Product Backlog priorizado e historias de usuario.

Arquitectura de información, mapa de navegación y flujos principales.

Wireframes de baja fidelidad.

Sistema visual y pantallas de alta fidelidad.

Prototipo interactivo de alta fidelidad navegable en Figma y/o HTML/CSS básico.

Prueba piloto de tareas y registro de observaciones de usabilidad.

Especificación visual de componentes, rutas, estados y datos simulados, incluyendo la representación conceptual de resultados y recomendaciones asociadas a Machine Learning.

## 1.4 Exclusiones del alcance

Programación funcional o desarrollo de una aplicación web productiva, así como su publicación en un servidor.

Implementación de backend, base de datos, autenticación real, APIs, servicios externos o lógica de negocio productiva.

Entrenamiento, validación, integración o despliegue de un modelo de Machine Learning; su presencia en el prototipo es únicamente conceptual y visual.

Afirmaciones sobre precisión predictiva, reducción de deserción o efectividad vocacional.

Aplicación oficial del instrumento de usabilidad a la muestra de investigación y análisis estadístico en Jamovi.

Procesamiento de datos personales reales de estudiantes dentro del prototipo.

## 1.5 Usuarios y partes interesadas

| Actor | Necesidad principal | Interacción esperada con el producto |
| --- | --- | --- |
| Estudiante | Comprender sus intereses y explorar opciones de estudio de manera clara. | Completa su perfil y una evaluación, revisa resultados y consulta carreras recomendadas. |
| Orientador o tutor | Contar con una herramienta complementaria para guiar la conversación. | Revisa resultados con el estudiante y contextualiza las recomendaciones. |
| Investigadores | Evaluar la percepción de usabilidad del prototipo. | Facilitan tareas, aplican el instrumento y analizan respuestas en una etapa posterior. |
| Asesores académicos | Verificar coherencia metodológica y alcance. | Revisan los entregables, observan riesgos y validan la documentación. |
| Equipo de desarrollo | Transformar los requisitos en una maqueta de alta fidelidad coherente y evaluable. | Diseña y conecta pantallas, componentes, navegación y datos simulados en el prototipo, sin implementar lógica productiva. |

# 2. MARCO DE TRABAJO Y GOBERNANZA

## 2.1 Relación entre Design Thinking y Scrum

Figura 2. Integración de Design Thinking y Scrum en el proyecto.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

Design Thinking aporta el enfoque centrado en el usuario y permite avanzar desde la comprensión del contexto hasta la prueba de una solución. Scrum proporciona la estructura temporal y de gestión para convertir cada fase en un incremento revisable. Ambos marcos se utilizan como estrategia de diseño y desarrollo del prototipo; no reemplazan el enfoque, tipo ni diseño metodológico de la investigación académica.

| Design Thinking | Aplicación en el proyecto | Sprint relacionado |
| --- | --- | --- |
| Empatizar | Identificación de necesidades, emociones, barreras y expectativas. | Sprint 1 |
| Definir | Síntesis de hallazgos y formulación del problema de diseño. | Sprint 2 |
| Idear | Generación y priorización de alternativas de solución. | Sprint 3 |
| Prototipar | Construcción incremental de wireframes y pantallas. | Sprints 4 y 5 |
| Testear / implementar inicialmente | Prueba de tareas, mejora y consolidación de la documentación de la maqueta. | Sprint 6 |

## 2.2 Roles Scrum

| Rol | Funciones mínimas | Evidencia de participación |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Define la visión, prioriza el Product Backlog, aclara requisitos y acepta o rechaza entregables. | Backlog priorizado, criterios de aceptación y acta de Sprint Review. |
| Scrum Master | Facilita ceremonias, controla impedimentos, protege el objetivo del sprint y promueve mejora continua. | Registro de reuniones, impedimentos y retrospectivas. |
| Developers | Diseñan, documentan, prototipan, prueban y entregan el incremento. | Artefactos, enlaces HTML, matrices, versiones y checklist DoD. |

## 2.3 Eventos por sprint

| Evento | Momento sugerido | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día, 45–60 minutos | Objetivo del sprint, ítems seleccionados, tareas, responsables y riesgos. |
| Daily Scrum | Cada día, máximo 15 minutos | Avance, siguiente actividad e impedimentos. |
| Refinamiento | Mitad del sprint, 30 minutos | Aclaración de requisitos y preparación del siguiente sprint. |
| Sprint Review | Último día, 45 minutos | Demostración del incremento y aceptación u observación. |
| Sprint Retrospective | Después de la Review, 30 minutos | Acciones concretas para mejorar el siguiente sprint. |

## 2.4 Definition of Ready general

El ítem tiene una necesidad de usuario clara y un resultado esperado.

Cuenta con prioridad, responsable y dependencia identificada.

Los criterios de aceptación son comprensibles y verificables.

Los insumos requeridos están disponibles o se ha definido cómo obtenerlos.

El esfuerzo es razonable para completarse dentro del sprint.

## 2.5 Definition of Done general

El entregable cumple todos los criterios de aceptación definidos.

Se encuentra almacenado en la ubicación acordada y posee versión identificable.

La documentación asociada fue actualizada y mantiene trazabilidad con el backlog.

No contiene datos personales reales ni afirmaciones técnicas no demostradas.

Fue revisado por al menos otro integrante y presentado en la Sprint Review.

Las observaciones críticas fueron resueltas o registradas como deuda para el siguiente sprint.

## 2.6 Convenciones documentales y de diseño

| Elemento | Convención |
| --- | --- |
| Código de historia de usuario | HU-XX |
| Código de requisito funcional | RF-XX |
| Código de requisito no funcional | RNF-XX |
| Código de pantalla | UI-XX |
| Código de componente | CMP-XX |
| Nombre de archivo HTML | OV2026_SprintXX_Artefacto_vN.N |
| Nombre de evidencia | EV-SXX-YY_Descripción_Fecha |
| Estado de backlog | Pendiente, En curso, En revisión, Aceptado, Bloqueado |

# 3. VISIÓN DEL PRODUCTO Y PRODUCT BACKLOG

## 3.1 Visión y propuesta de valor

Visión del producto
Para estudiantes que necesitan explorar alternativas académicas y profesionales, la propuesta de aplicación web de orientación vocacional ofrecerá una experiencia guiada para registrar información básica, responder una evaluación, comprender un perfil vocacional y explorar opciones formativas. La maqueta de alta fidelidad representará visualmente el uso futuro de técnicas de Machine Learning mediante resultados, niveles de afinidad y recomendaciones simuladas, explicables y claramente identificadas como orientativas. Esta representación permite evaluar la usabilidad de la experiencia sin implementar, entrenar ni validar un modelo de Machine Learning y sin reemplazar el juicio del estudiante ni del orientador.

## 3.2 Módulos funcionales previstos

| Módulo | Propósito | Pantallas principales |
| --- | --- | --- |
| M1. Inicio y orientación | Presentar el propósito, límites, beneficios y forma de uso. | Inicio, información del proceso, privacidad y consentimiento. |
| M2. Acceso y perfil | Registrar o simular el acceso y recopilar datos mínimos de contexto. | Ingreso, registro simulado, perfil del estudiante. |
| M3. Evaluación vocacional | Guiar la respuesta de preguntas de intereses, habilidades y preferencias. | Instrucciones, cuestionario, progreso, confirmación. |
| M4. Resultados | Representar un resumen comprensible del perfil y las áreas de afinidad mediante resultados simulados. | Resumen, dimensiones, explicación de resultados. |
| M5. Recomendaciones | Representar carreras o áreas sugeridas con afinidades simuladas que ejemplifiquen la futura salida de un componente de Machine Learning. | Listado, detalle, comparación y favoritos. |
| M6. Seguimiento y ayuda | Permitir revisar resultados, brindar feedback y obtener orientación. | Historial, preguntas frecuentes, contacto y encuesta breve. |

## 3.3 Requisitos no funcionales base

| Código | Requisito | Criterio verificable en prototipo |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Las tareas principales pueden completarse con una navegación directa y mensajes comprensibles. |
| RNF-02 | Accesibilidad inicial | Contraste suficiente, etiquetas visibles, foco identificable y contenido comprensible. |
| RNF-03 | Diseño responsive | Se definen comportamientos para escritorio y web responsive, sin pérdida de contenido crítico. |
| RNF-04 | Privacidad por diseño | Se emplean datos ficticios y se informa el uso académico del prototipo. |
| RNF-05 | Transparencia | Las recomendaciones y afinidades se identifican como simuladas, explicables y orientativas; no corresponden a una inferencia real ni a una decisión automática. |
| RNF-06 | Consistencia | Componentes, tipografía, colores, espaciado y estados mantienen reglas comunes. |
| RNF-07 | Trazabilidad | Cada pantalla y componente se relaciona con historias y criterios de aceptación. |

## 3.4 Product Backlog maestro

| ID | Descripción | Prioridad | Sprint | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Identificar actores, necesidades y contexto de uso. | Alta | S1 | Mapa de actores y hallazgos |
| PBI-02 | Construir perfiles preliminares y mapas de empatía. | Alta | S1 | Perfiles y mapas |
| PBI-03 | Sintetizar problemas, barreras y oportunidades. | Alta | S2 | Declaración del problema |
| PBI-04 | Definir personas y recorrido actual del estudiante. | Alta | S2 | Personas y journey map |
| PBI-05 | Definir requisitos funcionales y no funcionales. | Alta | S2 | Catálogo priorizado |
| PBI-06 | Redactar historias de usuario y criterios de aceptación. | Alta | S3 | Backlog refinado |
| PBI-07 | Diseñar arquitectura de información y mapa del sitio. | Alta | S3 | Sitemap |
| PBI-08 | Diseñar flujos de acceso, evaluación, procesamiento simulado, resultados y recomendaciones. | Alta | S3 | User flows |
| PBI-09 | Crear wireframes del inicio, acceso y perfil. | Alta | S4 | Wireframes UI-01 a UI-04 |
| PBI-10 | Crear wireframes de la evaluación y progreso. | Alta | S4 | Wireframes UI-05 a UI-07 |
| PBI-11 | Crear wireframes de resultados y recomendaciones, representando visualmente afinidades simuladas asociadas al concepto de Machine Learning. | Alta | S4 | Wireframes UI-08 a UI-12 |
| PBI-12 | Definir sistema de diseño y componentes base. | Alta | S5 | Design system |
| PBI-13 | Diseñar pantallas de alta fidelidad para escritorio. | Alta | S5 | Pantallas desktops |
| PBI-14 | Adaptar vistas críticas a diseño web responsive. | Media | S5 | Vistas web responsive |
| PBI-15 | Incorporar estados, mensajes y accesibilidad. | Alta | S5 | Estados y especificaciones |
| PBI-16 | Conectar el prototipo y configurar interacciones. | Alta | S6 | Prototipo navegable |
| PBI-17 | Ejecutar prueba piloto de tareas y registrar hallazgos. | Alta | S6 | Reporte de prueba |
| PBI-18 | Consolidar la especificación funcional y visual de la maqueta para su evaluación de usabilidad y eventual continuidad futura. | Alta | S6 | Paquete de transferencia |

## 3.5 Correspondencia con la EDT

| EDT | Paquete de trabajo | Sprint | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Comprensión del usuario y contexto | S1 | Investigación de usuarios, actores, mapas de empatía y hallazgos. |
| 1.2 | Definición del problema y requisitos | S2 | Personas, journey map, problema de diseño y catálogo de requisitos. |
| 1.3 | Diseño conceptual de la solución | S3 | Ideación, historias, arquitectura de información y flujos. |
| 1.4 | Diseño estructural | S4 | Wireframes de baja fidelidad y validación de navegación. |
| 1.5 | Diseño visual | S5 | Sistema de diseño y prototipo de alta fidelidad. |
| 1.6 | Integración, prueba y transferencia | S6 | Prototipo interactivo, reporte de prueba y documentación de diseño para evaluación de usabilidad. |

SPRINT 1 EMPATIZAR Comprensión del usuario y del contexto de orientación vocacional Semana 1 de 6

# 4. SPRINT 1 – EMPATIZAR

| Objetivo del sprint | Comprender las necesidades, emociones, expectativas, barreras y contexto de los estudiantes respecto a la elección vocacional y al uso de una herramienta web de apoyo. |
| --- | --- |
| Meta de producto | Disponer de evidencia organizada para diseñar una solución centrada en el usuario y evitar decisiones basadas únicamente en supuestos del equipo. |
| Ítems del backlog | PBI-01 y PBI-02 |
| Incremento esperado | Paquete de investigación de usuarios con mapa de actores, perfiles preliminares, mapas de empatía y matriz de hallazgos. |
| Duración | Cinco días hábiles |

## 4.1 Alcance y preguntas de investigación de diseño

El sprint se concentra en comprender cómo los estudiantes viven actualmente el proceso de elección de carrera, qué información utilizan, qué dificultades encuentran, qué emociones experimentan y qué esperan de una aplicación web. La investigación de diseño no reemplaza la investigación científica del proyecto; su función es producir insumos para la experiencia de usuario.

¿Qué dudas aparecen cuando un estudiante intenta elegir una carrera?

¿Qué fuentes de información utiliza y cuáles considera confiables?

¿Qué barreras tecnológicas, educativas o personales afectan el proceso?

¿Qué tipo de explicación espera recibir de una recomendación?

¿Qué riesgos percibe al compartir información personal o responder una evaluación?

¿Qué diferencias de contexto podrían ser relevantes entre Lima Metropolitana y Piura?

## 4.2 Sprint Backlog

| Tarea | Descripción | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-T01 | Identificar actores directos e indirectos del proceso de orientación vocacional. | Equipo | Mapa de actores v1. |
| S1-T02 | Preparar guía de entrevista o conversación exploratoria y protocolo de consentimiento. | Equipo | Guía de preguntas. |
| S1-T03 | Revisar antecedentes y hallazgos ya documentados en el proyecto de investigación. | Equipo | Matriz de antecedentes de diseño. |
| S1-T04 | Construir perfiles preliminares de usuario para Lima y Piura sin generalizaciones no sustentadas. | Equipo | Fichas de perfil. |
| S1-T05 | Elaborar mapas de empatía y matriz de necesidades, dolores y oportunidades. | Equipo | Mapas y matriz. |
| S1-T06 | Sintetizar hallazgos y validar su utilidad para el siguiente sprint. | PO / equipo | Acta de revisión. |

## 4.3 Desarrollo de actividades

Figura 3. Mapa de actores del proceso de orientación vocacional.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

Preparar el plan de investigación de diseño: objetivo, participantes esperados, técnica, preguntas, duración y tratamiento ético de la información.

Construir un mapa de actores que diferencie usuarios principales, usuarios de apoyo, investigadores, asesores y futuros desarrolladores.

Realizar una revisión estructurada de antecedentes del documento académico para identificar problemas, causas y expectativas ya sustentadas.

Elaborar perfiles preliminares, evitando atribuir características definitivas a todos los estudiantes de una ciudad.

Completar mapas de empatía: qué piensa y siente, qué ve, qué escucha, qué dice y hace, dolores y ganancias.

Agrupar hallazgos por afinidad y formular oportunidades de diseño que serán evaluadas en el Sprint 2.

## 4.4 Entregables

Figura 4. Mapa de empatía y perfiles de usuario consolidados.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

Nota. Los perfiles constituyen arquetipos de diseño y no representan características definitivas de todos los estudiantes de Lima o Piura.

| Código | Entregable | Contenido mínimo | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| E-S1-01 | Plan de investigación de usuarios | Objetivo, alcance, preguntas, técnica, participantes, ética y cronograma. | Documento / tabla |
| E-S1-02 | Mapa de actores | Actores, nivel de influencia, necesidades y relación con el producto. | Diagrama |
| E-S1-03 | Perfiles preliminares | Contexto, meta, conducta digital, necesidad, barrera y escenario de uso. | Ficha |
| E-S1-04 | Mapas de empatía | Pensamientos, emociones, acciones, dolores y expectativas. | Lienzo |
| E-S1-05 | Matriz de hallazgos | Evidencia, interpretación, necesidad y oportunidad. | Matriz |
| E-S1-06 | Acta de Sprint Review | Entregables presentados, observaciones, decisión y acciones. | Acta |

## 4.5 Criterios de aceptación

| Check | Criterio de verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | El mapa de actores incluye al estudiante, orientador/tutor, investigadores, asesores y equipo de desarrollo. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Cada perfil diferencia hechos conocidos, hipótesis y aspectos pendientes de validación. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Los mapas de empatía se basan en antecedentes o información recogida, no en estereotipos regionales. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La matriz contiene necesidades relacionadas con información, acompañamiento, confianza, comprensión y acceso. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Se identifican riesgos de privacidad y de interpretación automática de recomendaciones. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Los hallazgos permiten formular decisiones concretas para el siguiente sprint. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |

## 4.6 Definition of Done del sprint

Todos los entregables E-S1-01 a E-S1-06 están versionados y almacenados.

Las fuentes o evidencias utilizadas se encuentran identificadas.

Los perfiles y mapas fueron revisados por al menos dos integrantes.

No se utilizaron datos personales reales en las versiones de trabajo.

La Sprint Review concluyó con aceptación o con observaciones registradas.

## 4.7 Sprint Review y retrospectiva

| Elemento | Registro propuesto |
| --- | --- |
| Demostración | Presentación de mapas, perfiles y matriz de hallazgos. |
| Preguntas de validación | ¿Los hallazgos son suficientes para definir el problema? ¿Existen contradicciones? ¿Qué supuestos deben mantenerse visibles? |
| Resultado esperado | Aceptar el paquete de empatía y autorizar la formulación del problema de diseño. |
| Qué funcionó | Uso de una matriz común para separar evidencia e interpretación. |
| Qué mejorar | Reducir afirmaciones generales y documentar mejor las diferencias de contexto. |
| Acción para S2 | Convertir cada necesidad prioritaria en un problema, requisito o pregunta “¿Cómo podríamos…?”. |

## 4.8 Riesgos y transición

| Riesgo | Respuesta |
| --- | --- |
| Confundir antecedentes académicos con resultados propios de entrevistas. | Etiquetar cada hallazgo según su fuente y nivel de validación. |
| Crear perfiles estereotipados por ciudad. | Utilizar variables de contexto relevantes y evitar generalizaciones no sustentadas. |
| Recoger datos sensibles innecesarios. | Aplicar minimización de datos y trabajar con información anónima o simulada. |

SPRINT 2 DEFINIR Delimitación del problema, requisitos y prioridades Semana 2 de 6

# 5. SPRINT 2 – DEFINIR

| Objetivo del sprint | Transformar los hallazgos del Sprint 1 en una definición clara del problema de diseño, perfiles de usuario consolidados, recorrido de experiencia y requisitos priorizados. |
| --- | --- |
| Meta de producto | Alinear al equipo sobre qué problema resolver, para quién, bajo qué límites y con qué criterios de éxito. |
| Ítems del backlog | PBI-03, PBI-04 y PBI-05 |
| Incremento esperado | Declaración del problema, personas, journey map, propuesta de valor, catálogo de requisitos y Product Backlog refinado. |
| Duración | Cinco días hábiles |

## 5.1 Declaración del problema de diseño

La solución deberá apoyar el proceso, explicar sus resultados y promover la reflexión. No deberá presentarse como un diagnóstico definitivo ni como una decisión automática sobre el futuro académico del estudiante.

## 5.2 Sprint Backlog

| Tarea | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| S2-T01 | Agrupar hallazgos por temas y priorizar necesidades críticas. | Mapa de afinidad. |
| S2-T02 | Consolidar dos personas primarias y una persona secundaria. | Fichas de persona. |
| S2-T03 | Representar el recorrido actual desde la duda inicial hasta la búsqueda de opciones. | Journey map AS-IS. |
| S2-T04 | Formular punto de vista, preguntas “¿Cómo podríamos…?” y propuesta de valor. | POV y HMW. |
| S2-T05 | Definir requisitos funcionales y no funcionales. | Catálogo RF/RNF. |
| S2-T06 | Priorizar el Product Backlog con MoSCoW y dependencias. | Backlog refinado. |

## 5.3 Perfiles de usuario consolidados

Figura 5. Journey map del estudiante en el proceso actual de orientación vocacional.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

| Persona | Descripción funcional | Necesidades | Barreras |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona A: estudiante explorador | Estudiante que aún no tiene una opción definida y busca reconocer intereses y áreas de afinidad. | Guía paso a paso, lenguaje sencillo, resultados explicados y opciones para explorar. | Exceso de información, ansiedad ante la decisión, poca claridad sobre habilidades. |
| Persona B: estudiante comparador | Estudiante con dos o más opciones que desea comparar carreras y confirmar afinidades. | Comparación objetiva, criterios visibles, detalle de carrera y posibilidad de guardar opciones. | Información contradictoria, sesgo hacia una sola opción y falta de contexto. |
| Persona C: orientador/tutor | Adulto que acompaña la reflexión y necesita comprender el resultado sin reemplazar al estudiante. | Resumen legible, transparencia y recomendaciones para conversar. | Tiempo limitado y riesgo de interpretar el resultado como diagnóstico. |

## 5.4 Requisitos funcionales priorizados

| Código | Requisito | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Mostrar información inicial sobre propósito, alcance y límites. | Must |
| RF-02 | Permitir un acceso o identificación simulada para el prototipo. | Should |
| RF-03 | Registrar datos mínimos del perfil sin información sensible innecesaria. | Must |
| RF-04 | Presentar instrucciones antes de iniciar la evaluación. | Must |
| RF-05 | Mostrar preguntas con opciones claras y avance visible. | Must |
| RF-06 | Permitir revisar o modificar respuestas antes de finalizar. | Should |
| RF-07 | Mostrar un resumen de resultados por dimensiones o áreas. | Must |
| RF-08 | Mostrar recomendaciones simuladas con explicación y nivel de afinidad, representando de forma visual la salida que podría producir un futuro componente de Machine Learning. | Must |
| RF-09 | Permitir consultar el detalle de una carrera o área. | Must |
| RF-10 | Permitir comparar o guardar opciones de interés. | Could |
| RF-11 | Mostrar historial o acceso al resultado anterior. | Could |
| RF-12 | Ofrecer ayuda, preguntas frecuentes y canal de orientación. | Should |

## 5.5 Criterios de aceptación

| Check | Criterio de verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | La declaración del problema identifica usuario, necesidad, causa y resultado esperado. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las personas contienen objetivos, comportamientos, necesidades, barreras y escenario de uso. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | El journey map representa etapas, acciones, pensamientos, emociones, puntos de dolor y oportunidades. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Los requisitos se encuentran codificados, priorizados y asociados a una necesidad del usuario. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | El backlog distingue claramente Must, Should y Could. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las exclusiones del alcance permanecen visibles y no se incorporan funcionalidades productivas no previstas. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |

## 5.6 Definition of Done, Review y retrospectiva

Problema de diseño, personas, journey map, propuesta de valor y requisitos están versionados.

Cada requisito crítico tiene una justificación y un criterio verificable.

El Product Owner acepta la priorización del backlog.

Las observaciones de coherencia con el proyecto de investigación fueron registradas.

| Elemento | Registro propuesto |
| --- | --- |
| Review | Validar que el problema y los requisitos respondan a las necesidades del Sprint 1. |
| Qué funcionó | La priorización MoSCoW ayudó a separar lo indispensable del prototipo de mejoras futuras. |
| Qué mejorar | Evitar requisitos demasiado técnicos antes de definir la experiencia. |
| Acción para S3 | Convertir requisitos Must y Should en historias, flujos y alternativas de solución. |

## 5.7 Transición al Sprint 3

SPRINT 3 IDEAR Diseño conceptual, arquitectura de información y flujos Semana 3 de 6

# 6. SPRINT 3 – IDEAR

| Objetivo del sprint | Generar, evaluar y seleccionar alternativas de solución; convertir los requisitos en historias de usuario, arquitectura de información, flujos y catálogo de pantallas. |
| --- | --- |
| Meta de producto | Definir cómo funcionará la experiencia antes de dibujar las pantallas. |
| Ítems del backlog | PBI-06, PBI-07 y PBI-08 |
| Incremento esperado | Backlog de historias refinado, sitemap, flujos principales, catálogo de pantallas y decisiones conceptuales. |
| Duración | Cinco días hábiles |

## 6.1 Principios de ideación

Priorizar la comprensión sobre la cantidad de funcionalidades.

Mantener al estudiante en control de sus respuestas y decisiones.

Explicar por qué aparece una recomendación y permitir explorar alternativas.

Diseñar para datos simulados y evitar exponer información personal real.

Utilizar patrones simples que puedan implementarse posteriormente en la aplicación web.

Considerar diferencias de conectividad y tamaño de pantalla.

## 6.2 Historias de usuario principales

| ID | Historia de usuario | Requisito |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como estudiante, quiero conocer el propósito y los límites de la aplicación para decidir si deseo utilizarla. | RF-01 |
| HU-02 | Como estudiante, quiero registrar información básica para recibir una experiencia contextualizada. | RF-02, RF-03 |
| HU-03 | Como estudiante, quiero leer instrucciones claras antes de la evaluación para saber qué debo hacer. | RF-04 |
| HU-04 | Como estudiante, quiero responder una pregunta por vez y visualizar mi avance para completar la evaluación sin confusión. | RF-05 |
| HU-05 | Como estudiante, quiero revisar mis respuestas antes de finalizar para corregir errores. | RF-06 |
| HU-06 | Como estudiante, quiero entender mi perfil mediante gráficos y textos sencillos. | RF-07 |
| HU-07 | Como estudiante, quiero ver recomendaciones y niveles de afinidad simulados, acompañados de una explicación, para comprender cómo una futura aplicación con Machine Learning podría apoyar mi exploración vocacional. | RF-08 |
| HU-08 | Como estudiante, quiero consultar el detalle de una carrera para conocer su campo de estudio y habilidades relacionadas. | RF-09 |
| HU-09 | Como estudiante, quiero comparar opciones para reflexionar antes de tomar una decisión. | RF-10 |
| HU-10 | Como orientador, quiero revisar un resumen comprensible para acompañar al estudiante sin reemplazar su decisión. | RF-07, RF-12 |

## 6.3 Arquitectura de información

| Nivel 1 | Nivel 2 / vistas | Regla de navegación |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Presentación, beneficios, límites, privacidad, comenzar. | Siempre accesible desde el logotipo o botón Inicio. |
| Mi perfil | Datos básicos, preferencias iniciales. | Guardar y continuar; permitir edición. |
| Evaluación | Instrucciones, preguntas, revisión, confirmación. | Progreso visible; salida protegida para no perder avances simulados. |
| Resultados | Resumen, dimensiones, explicación. | Acceso a recomendaciones y retorno al resumen. |
| Explorar carreras | Listado, filtros simples, detalle, comparación. | Conservar contexto al volver al listado. |
| Ayuda | Preguntas frecuentes, contacto, límites del sistema. | Disponible desde navegación secundaria. |

## 6.4 Flujos principales

Figura 6. Arquitectura de información y flujo principal de evaluación y resultados.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

| Flujo | Secuencia | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| F-01 Inicio de experiencia | Inicio → información → aceptación → perfil. | El estudiante comprende el alcance y puede comenzar. |
| F-02 Evaluación | Perfil → instrucciones → preguntas → revisión → confirmación. | La evaluación se completa de manera progresiva. |
| F-03 Resultados | Confirmación → procesamiento simulado (representación conceptual del futuro uso de ML) → resumen → explicación. | El estudiante entiende sus áreas de afinidad. |
| F-04 Recomendaciones | Resumen → listado → detalle → comparar/guardar. | El estudiante explora alternativas sin recibir una orden definitiva. |
| F-05 Ayuda | Cualquier vista → ayuda → FAQ/contacto → retorno. | El usuario resuelve dudas sin perder el contexto. |

## 6.5 Catálogo inicial de pantallas

| Código | Pantalla | Propósito |
| --- | --- | --- |
| UI-01 | Inicio / landing | Presentar propuesta, límites y acción principal. |
| UI-02 | Privacidad y consentimiento | Explicar uso académico y datos simulados. |
| UI-03 | Acceso o identificación simulada | Ingresar al recorrido del prototipo. |
| UI-04 | Perfil del estudiante | Recoger información mínima de contexto. |
| UI-05 | Instrucciones de evaluación | Preparar al estudiante para responder. |
| UI-06 | Pregunta de evaluación | Mostrar pregunta, opciones y progreso. |
| UI-07 | Revisión de respuestas | Permitir confirmar o editar. |
| UI-08 | Procesamiento simulado | Comunicar visualmente un procesamiento simulado que representa, sin ejecutarlo, el futuro uso de Machine Learning. |
| UI-09 | Resumen de perfil | Mostrar dimensiones y explicación. |
| UI-10 | Recomendaciones | Listar alternativas con afinidad simulada y explicación, representando la futura salida de Machine Learning. |
| UI-11 | Detalle de carrera | Explicar descripción, habilidades y campos. |
| UI-12 | Comparador / favoritos | Contrastar opciones seleccionadas. |
| UI-13 | Historial | Revisar resultados previos simulados. |
| UI-14 | Ayuda y preguntas frecuentes | Resolver dudas y reforzar límites. |

## 6.6 Criterios de aceptación y DoD

| Check | Criterio de verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Cada historia está vinculada a uno o más requisitos priorizados. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La arquitectura contiene todos los módulos críticos y evita rutas redundantes. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Los flujos incluyen inicio, acciones, decisiones, errores y salida esperada. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | El catálogo de pantallas cubre las historias Must y Should. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las recomendaciones se describen como simuladas y explicables. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las decisiones se documentan antes de iniciar los wireframes. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |

Backlog de historias, sitemap, user flows y catálogo de pantallas están aprobados.

Cada flujo fue recorrido por otro integrante para identificar pasos faltantes.

Las historias críticas poseen criterios de aceptación iniciales.

Las ideas descartadas y su motivo están registradas.

## 6.7 Review, retrospectiva y transición

| Elemento | Registro propuesto |
| --- | --- |
| Review | Recorrer los cinco flujos como si fueran escenarios reales y validar que cubran el objetivo del producto. |
| Qué funcionó | Separar arquitectura y flujo antes del diseño visual redujo cambios innecesarios. |
| Qué mejorar | Simplificar pasos y evitar solicitar información que no influye en la experiencia. |
| Acción para S4 | Convertir cada pantalla en un wireframe y validar primero estructura y navegación. |

SPRINT 4 PROTOTIPAR EN BAJA FIDELIDAD Wireframes, estructura y validación temprana Semana 4 de 6

# 7. SPRINT 4 – PROTOTIPAR EN BAJA FIDELIDAD

| Objetivo del sprint | Representar la estructura, jerarquía, distribución de contenido y navegación de las pantallas críticas sin aplicar todavía el diseño visual definitivo. |
| --- | --- |
| Meta de producto | Detectar problemas de flujo y comprensión con bajo costo de cambio. |
| Ítems del backlog | PBI-09, PBI-10 y PBI-11 |
| Incremento esperado | Conjunto de wireframes de baja fidelidad y un recorrido navegable preliminar. |
| Duración | Cinco días hábiles |

## 7.1 Reglas de construcción

Utilizar escala de grises y componentes simples para evitar discutir colores antes de tiempo.

Priorizar jerarquía, contenido, navegación y comportamiento.

Mantener una cuadrícula consistente y espacios suficientes.

Identificar títulos, etiquetas, campos, botones, alertas, estados vacíos y ayudas.

Diseñar primero escritorio y validar la adaptación responsive de las vistas críticas para navegador web responsive.

Registrar cada pantalla con su código UI y las historias que soporta.

## 7.2 Inventario de wireframes

| Código | Wireframe | Prioridad | Vista |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Inicio / landing | Alta | Escritorio / web responsive |
| UI-02 | Privacidad y consentimiento | Alta | Escritorio |
| UI-03 | Acceso o identificación simulada | Media | Escritorio |
| UI-04 | Perfil del estudiante | Alta | Escritorio |
| UI-05 | Instrucciones de evaluación | Alta | Escritorio |
| UI-06 | Pregunta de evaluación | Alta | Escritorio / web responsive |
| UI-07 | Revisión de respuestas | Alta | Escritorio |
| UI-08 | Procesamiento simulado | Media | Escritorio |
| UI-09 | Resumen de perfil | Alta | Escritorio / web responsive |
| UI-10 | Recomendaciones | Alta | Escritorio / web responsive |
| UI-11 | Detalle de carrera | Alta | Escritorio |
| UI-12 | Comparador / favoritos | Media | Escritorio |
| UI-13 | Historial | Media | Escritorio |
| UI-14 | Ayuda y preguntas frecuentes | Alta | Escritorio |

## 7.3 Especificaciones estructurales por flujo

Figura 7. Propuesta de wireframes de baja fidelidad para las pantallas críticas.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

Nota. Las pantallas se presentan en escala de grises para validar estructura y navegación antes de aplicar la identidad visual definitiva.

### 7.3.1 Wireframe de la página de inicio

Figura 8. Wireframe UI-01: página de inicio del prototipo web.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La pantalla presenta el propósito del sistema, una acción principal para iniciar la evaluación y accesos resumidos a las funciones más importantes.

### 7.3.2 Wireframe del perfil del estudiante

Figura 9. Wireframe UI-04: registro del perfil del estudiante.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La estructura organiza únicamente los datos mínimos necesarios, evita información sensible y mantiene una secuencia clara para continuar con la evaluación.

### 7.3.3 Wireframe de la pregunta de evaluación

Figura 10. Wireframe UI-06: pregunta y avance de la evaluación.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La interfaz muestra una pregunta por vez, alternativas visibles, indicador de progreso y una acción directa para continuar.

### 7.3.4 Wireframe de revisión de respuestas

Figura 11. Wireframe UI-07: revisión previa al envío.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

El estudiante puede comprobar y modificar sus respuestas antes de finalizar, reduciendo errores y manteniendo el control sobre la información registrada.

### 7.3.5 Wireframe de resultados

Figura 12. Wireframe UI-09: resumen estructural de resultados.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

El resultado organiza el nivel general, las fortalezas principales y las alternativas recomendadas sin aplicar todavía identidad visual definitiva.

### 7.3.6 Wireframe del detalle de carrera

Figura 13. Wireframe UI-11: detalle de una alternativa académica.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La vista reserva espacios para la descripción de la carrera, habilidades relacionadas, campos de acción y opciones para regresar o continuar explorando.

| Pantalla | Elementos obligatorios | Validación estructural |
| --- | --- | --- |
| UI-01 Inicio | Título de valor, explicación breve, beneficios, límites, CTA “Comenzar”, acceso a ayuda. | El propósito se comprende en menos de 10 segundos y el CTA es visible. |
| UI-04 Perfil | Indicador de paso, campos mínimos, explicación del uso, acciones guardar/continuar. | No se solicitan datos sensibles innecesarios. |
| UI-06 Pregunta | Progreso, texto de pregunta, opciones, ayuda, anterior/siguiente. | Solo existe una acción principal inequívoca. |
| UI-07 Revisión | Resumen de respuestas, editar, confirmar y advertencia. | El usuario puede corregir antes de finalizar. |
| UI-09 Resultados | Resumen, dimensiones, explicación, limitación y CTA para explorar. | El resultado no se presenta como diagnóstico definitivo. |
| UI-10 Recomendaciones | Tarjetas, afinidad simulada, explicación breve, filtros básicos. | La afinidad incluye una nota explicativa. |
| UI-11 Detalle | Descripción, habilidades, campo laboral, relación con perfil, acciones. | La información facilita explorar, no obliga a elegir. |

## 7.4 Actividades y entregables

| Código | Actividad / entregable | Resultado |
| --- | --- | --- |
| E-S4-01 | Wireframes de inicio, privacidad, acceso y perfil. | Grupo A de pantallas estructurales. |
| E-S4-02 | Wireframes de instrucciones, pregunta, revisión y procesamiento. | Grupo B de evaluación. |
| E-S4-03 | Wireframes de resultados, recomendaciones, detalle y comparación. | Grupo C de resultados. |
| E-S4-04 | Wireframes de historial, ayuda, vacíos y errores. | Grupo D de soporte. |
| E-S4-05 | Prototipo low-fi con conexiones principales. | Recorrido navegable preliminar. |
| E-S4-06 | Matriz pantalla–historia–requisito. | Trazabilidad actualizada. |

## 7.5 Prueba rápida de estructura

Antes de aplicar diseño visual, al menos una persona distinta al diseñador debe recorrer las tareas críticas con el prototipo de baja fidelidad. La evaluación se centra en si encuentra el siguiente paso, comprende las etiquetas y puede completar el recorrido sin asistencia constante.

| Tarea | Inicio | Fin | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 Comprender el producto | UI-01 | UI-02 | Explica con sus palabras para qué sirve y reconoce sus límites. |
| T2 Completar perfil | UI-02 | UI-05 | Avanza sin dudas sobre campos y uso de datos. |
| T3 Responder y revisar | UI-05 | UI-07 | Completa preguntas y localiza la opción de edición. |
| T4 Comprender resultados | UI-09 | UI-10 | Identifica áreas de afinidad y entiende que son orientativas. |
| T5 Explorar una carrera | UI-10 | UI-11 | Abre una opción y localiza información relevante. |

## 7.6 Criterios de aceptación y DoD

| Check | Criterio de verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Todos los wireframes críticos están codificados y vinculados a historias. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La navegación principal puede recorrerse en HTML sin enlaces rotos. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Existe consistencia en ubicación de navegación, botones y controles. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Se representan estados de carga, error, vacío y confirmación en las vistas críticas. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las tareas de prueba rápida pueden completarse con el mínimo de explicación. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las observaciones estructurales fueron corregidas antes del Sprint 5. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |

Los wireframes se encuentran en un único archivo HTML ordenado por flujo.

Cada pantalla incluye código, versión y relación con historias.

El prototipo low-fi fue revisado y sus hallazgos se registraron.

No se inicia alta fidelidad con problemas críticos de navegación pendientes.

## 7.7 Review, retrospectiva y transición

| Elemento | Registro propuesto |
| --- | --- |
| Review | Demostración de cinco tareas críticas con el prototipo low-fi. |
| Qué funcionó | La codificación de pantallas facilitó la trazabilidad y el trabajo paralelo. |
| Qué mejorar | Definir mensajes y estados desde el wireframe, no solo la ruta ideal. |
| Acción para S5 | Crear sistema de diseño y aplicar alta fidelidad sobre wireframes aceptados. |

SPRINT 5 PROTOTIPAR EN ALTA FIDELIDAD Sistema visual, componentes y pantallas finales Semana 5 de 6

# 8. SPRINT 5 – PROTOTIPAR EN ALTA FIDELIDAD

| Objetivo del sprint | Transformar los wireframes aceptados en pantallas de alta fidelidad consistentes, accesibles y preparadas para ser convertidas en componentes web. |
| --- | --- |
| Meta de producto | Disponer de una interfaz visual completa que comunique confianza, claridad y control al estudiante. |
| Ítems del backlog | PBI-12, PBI-13, PBI-14 y PBI-15 |
| Incremento esperado | Sistema de diseño, componentes, pantallas desktops/mobile, estados y especificaciones. |
| Duración | Cinco días hábiles |

## 8.1 Principios visuales

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Claridad | Textos breves, etiquetas directas, jerarquía visual y una acción primaria por vista. |
| Confianza | Mensajes transparentes sobre datos, límites y carácter orientativo de los resultados. |
| Progreso | Indicadores visibles durante perfil, evaluación y procesamiento. |
| Consistencia | Uso recurrente de componentes, espaciado, radios, íconos y estados. |
| Accesibilidad | Contraste, tamaño legible, foco, etiquetas y no depender únicamente del color. |
| Implementabilidad | Componentes y variantes que puedan mapearse a una biblioteca de interfaz o componentes web propios. |

## 8.2 Sistema de diseño mínimo

Figura 14. Sistema de diseño mínimo propuesto para el prototipo de alta fidelidad.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

| Categoría | Definición mínima | Salida para desarrollo |
| --- | --- | --- |
| Colores | Primario, secundario, fondos, texto, bordes, éxito, advertencia y error. | Tokens con nombre semántico. |
| Tipografía | Familia, tamaños, pesos, interlineados y jerarquías. | Estilos H1–H4, body, caption y button. |
| Espaciado | Escala base y reglas para contenedores. | Variables 4, 8, 12, 16, 24, 32 y 48 px. |
| Botones | Primario, secundario, texto, deshabilitado, carga y foco. | Componente con variantes. |
| Campos | Texto, select, radio, checkbox, ayuda, error y éxito. | Componentes de formulario. |
| Tarjetas | Resultado, recomendación, carrera y resumen. | Componente reutilizable. |
| Navegación | Header, menú, breadcrumbs o pasos. | Patrón de navegación. |
| Feedback | Snackbar, alertas, modal, skeleton y estado vacío. | Componentes de estado. |

## 8.3 Especificaciones de contenido y estados

| Elemento | Regla |
| --- | --- |
| Afinidad o recomendación | Debe indicar expresamente que el valor es simulado y que representa conceptualmente una posible salida de Machine Learning; debe ofrecer además una explicación breve. |
| Resultado de perfil | Usar lenguaje orientativo: “podrías explorar”, “muestra afinidad”, “te sugerimos revisar”. |
| Errores de formulario | Indicar qué ocurrió y cómo corregirlo; no usar mensajes genéricos. |
| Carga | Mostrar progreso o skeleton cuando la espera sea visible. |
| Vacío | Explicar por qué no existen datos y ofrecer una acción útil. |
| Confirmación | Resumir la acción y permitir volver cuando corresponda. |
| Privacidad | Informar que el prototipo usa datos ficticios y tiene fines académicos. |

## 8.4 Adaptación responsive

Figura 15. Propuesta de mockups de alta fidelidad para escritorio y web responsive.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

Nota. Los porcentajes, carreras y resultados mostrados son datos simulados para fines de prototipado y evaluación de la experiencia de usuario.

### 8.4.1 Página de inicio en alta fidelidad

Figura 16. Mockup UI-01: página de inicio de la aplicación web.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La propuesta visual utiliza una jerarquía clara, mensajes breves y una llamada principal para comenzar la evaluación vocacional.

### 8.4.2 Catálogo de evaluaciones

Figura 17. Mockup UI-05: evaluaciones disponibles.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

Las evaluaciones se presentan mediante tarjetas con nombre, duración estimada, estado y botón de inicio, permitiendo una elección comprensible.

### 8.4.3 Evaluación vocacional

Figura 18. Mockup UI-06: pregunta de evaluación vocacional.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La pantalla integra progreso, pregunta, opciones de respuesta, selección visible y navegación consistente para reducir la carga cognitiva.

### 8.4.4 Resultados vocacionales

Figura 19. Mockup UI-09: resumen de resultados vocacionales.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

Los resultados se explican mediante un indicador general, barras de fortalezas y tarjetas de alternativas académicas. Los valores son simulados para fines de prototipado.

### 8.4.5 Detalle de carrera recomendada

Figura 20. Mockup UI-11: detalle de una carrera recomendada.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La vista amplía la información de la alternativa seleccionada e incluye descripción, habilidades relacionadas y campos de acción.

### 8.4.6 Vista web responsive

Figura 21. Mockup responsive: resultados visualizados desde un navegador móvil.

Fuente: elaboración propia con base en los requisitos y flujos definidos en el proyecto.

La misma aplicación web adapta su contenido a un ancho reducido, mantiene la lectura de resultados y conserva las acciones esenciales sin convertirse en una aplicación móvil independiente.

| Vista | Escritorio | Móvil |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Dos columnas o hero con contenido y apoyo visual. | Una columna, CTA visible y contenido resumido. |
| Evaluación | Contenedor centrado con navegación lateral o superior. | Pregunta a pantalla completa, acciones fijas inferiores. |
| Resultados | Resumen y tarjetas en cuadrícula. | Tarjetas apiladas y gráficos adaptados. |
| Recomendaciones | Filtros laterales y grilla. | Filtros en panel/modal y lista vertical. |
| Detalle | Contenido principal y panel de acciones. | Contenido lineal con acciones persistentes. |

## 8.5 Entregables

| Código | Entregable | Criterio de completitud |
| --- | --- | --- |
| E-S5-01 | Biblioteca de estilos y tokens. | Colores, tipografía, espaciado, elevación y radios definidos. |
| E-S5-02 | Biblioteca de componentes. | Variantes y estados para botones, campos, tarjetas, navegación y feedback. |
| E-S5-03 | Pantallas desktops de alta fidelidad. | Todas las vistas críticas y estados principales. |
| E-S5-04 | Pantallas web responsivees críticas. | Inicio, evaluación, resultados, recomendaciones y detalle. |
| E-S5-05 | Especificación de contenido. | Textos, ayudas, mensajes, errores y disclaimers. |
| E-S5-06 | Checklist de accesibilidad inicial. | Contraste, etiquetas, foco, tamaños y orden de lectura. |

## 8.6 Criterios de aceptación y DoD

| Check | Criterio de verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Las pantallas respetan los wireframes aceptados o documentan cualquier cambio estructural. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Todos los componentes críticos poseen estados normales, hover/focus, disabled, error y carga cuando aplique. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La jerarquía tipográfica y el contraste permiten leer el contenido sin esfuerzo excesivo. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La interfaz no depende solo del color para comunicar estado o prioridad. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Los textos refuerzan el carácter orientativo y explicable de las recomendaciones. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las vistas críticas cuentan con versión web responsive coherente. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Los componentes pueden identificarse, reproducirse y mantenerse de forma consistente dentro de la maqueta. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |

Bibliotecas y pantallas se encuentran organizadas por páginas y componentes en HTML.

No existen componentes duplicados sin justificación.

Las especificaciones de medidas y variantes están disponibles para documentar y reproducir la maqueta de alta fidelidad.

La Sprint Review aprueba la identidad visual y la consistencia de la solución.

## 8.7 Review, retrospectiva y transición

| Elemento | Registro propuesto |
| --- | --- |
| Review | Presentar el sistema visual y recorrer las pantallas críticas en desktop y web responsive. |
| Qué funcionó | La biblioteca de componentes redujo inconsistencias y acelera cambios. |
| Qué mejorar | Revisar textos y estados con el mismo cuidado que la apariencia. |
| Acción para S6 | Conectar interacciones, preparar tareas y realizar la prueba piloto. |

SPRINT 6 PROTOTIPO INTERACTIVO Prueba, mejora y documentación para la evaluación de usabilidad Semana 6 de 6

# 9. SPRINT 6 – PROTOTIPO INTERACTIVO

| Objetivo del sprint | Integrar las pantallas de alta fidelidad en un prototipo navegable, ejecutar una prueba piloto de tareas, corregir hallazgos críticos y consolidar la documentación necesaria para la evaluación de usabilidad. |
| --- | --- |
| Meta de producto | Entregar un prototipo demostrable que represente los flujos principales y pueda utilizarse en una evaluación posterior de usabilidad. |
| Ítems del backlog | PBI-16, PBI-17 y PBI-18 |
| Incremento esperado | Prototipo interactivo final, reporte de prueba, registro de mejoras, matriz de trazabilidad y documentación de diseño. |
| Duración | Cinco días hábiles |

## 9.1 Configuración de interacciones

Figura 22. Flujo de navegación del prototipo interactivo en HTML.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

| Interacción | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Navegación principal | Enlaces consistentes entre inicio, perfil, evaluación, resultados, recomendaciones y ayuda. |
| Formularios | Validación simulada, mensajes de error, avance y retorno. |
| Evaluación | Transición entre preguntas, indicador de progreso y revisión final. |
| Procesamiento | Pantalla temporal o animación breve que representa un procesamiento conceptual de Machine Learning y conduce a un resultado simulado, sin ejecutar inferencia real. |
| Resultados | Acceso a explicación, recomendaciones y detalle. |
| Comparación/favoritos | Selección simulada y visualización de alternativas. |
| Estados | Flujos alternativos para error, carga, vacío y confirmación. |

## 9.2 Guion de prueba piloto

La prueba piloto valida la claridad del prototipo y permite corregir problemas antes de aplicar el instrumento oficial de usabilidad. No constituye todavía la recolección de datos de la investigación. Se recomienda trabajar con participantes de prueba que no formen parte necesariamente de la muestra final o con revisión experta cuando aún no sea posible reclutar usuarios.

| Tarea | Escenario | Criterio de éxito | Dato a registrar |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Deseas saber qué ofrece la aplicación y si es adecuada para ti. | Encuentra propósito, límites y botón de inicio. | Éxito, tiempo, dudas. |
| T2 | Completa tu perfil con datos ficticios. | Finaliza sin errores y entiende para qué se usa cada dato. | Errores, comentarios. |
| T3 | Responde una evaluación y cambia una respuesta. | Usa progreso, anterior/siguiente y revisión. | Pasos, confusiones. |
| T4 | Interpreta tu resultado. | Explica con sus palabras el perfil y reconoce su carácter orientativo. | Comprensión. |
| T5 | Explora y compara dos alternativas. | Abre detalles y diferencia información clave. | Éxito, preferencia. |

## 9.3 Registro y priorización de hallazgos

| Severidad | Definición | Acción |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide completar una tarea o genera interpretación riesgosa. | Corregir antes del cierre. |
| Alta | Provoca error recurrente, abandono o gran esfuerzo. | Corregir en el sprint. |
| Media | Causa duda, pero existe una alternativa comprensible. | Corregir si el tiempo lo permite o registrar como mejora para una iteración posterior de la maqueta. |
| Baja | Mejora visual o preferencia que no afecta la tarea. | Registrar como mejora futura. |

## 9.4 Paquete de documentación de la maqueta para evaluación de usabilidad

Figura 23. Referencia conceptual de continuidad tecnológica posterior. Esta figura no representa actividades ejecutadas dentro de los seis sprints ni forma parte del producto evaluado.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación del proyecto.

| Contenido | Descripción |
| --- | --- |
| Enlace HTML final | Archivo o enlace final de Figma y/o HTML/CSS básico con las pantallas, componentes y flujo navegable de la maqueta. |
| Mapa de rutas | Rutas previstas y relación con pantallas. |
| Catálogo de componentes | Nombre, variantes, entradas, salidas, estados y pantalla de uso. |
| Modelo de datos simulado | Estructuras de datos sugeridas y ejemplos JSON ficticios. |
| Reglas de validación | Campos requeridos, mensajes y condiciones de avance. |
| Assets | Íconos, ilustraciones permitidas y criterios de exportación. |
| Matriz de trazabilidad | Historia → requisito → pantalla → componente → prueba. |
| Registro de mejoras de diseño | Observaciones y mejoras de interfaz priorizadas para futuras iteraciones de la maqueta. |

## 9.5 Entregables finales

| Código | Entregable | Aceptación |
| --- | --- | --- |
| E-S6-01 | Prototipo interactivo final. | Los cinco flujos principales se completan sin enlaces rotos. |
| E-S6-02 | Guion y evidencia de prueba piloto. | Tareas, observaciones y resultados registrados. |
| E-S6-03 | Matriz de hallazgos y mejoras. | Severidad, decisión, responsable y versión corregida. |
| E-S6-04 | Matriz de trazabilidad final. | Cobertura de historias, requisitos, pantallas y pruebas. |
| E-S6-05 | Paquete de documentación de la maqueta. | Pantallas, componentes, datos simulados, criterios de interacción y trazabilidad para la evaluación de usabilidad. |
| E-S6-06 | Acta de cierre de los seis sprints. | Resultado, pendientes, limitaciones y aprobación. |

## 9.6 Criterios de aceptación y Definition of Done

| Check | Criterio de verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | El prototipo inicia desde una portada definida y permite completar todos los flujos críticos. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | No existen enlaces rotos, pantallas huérfanas ni retornos sin destino. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Las recomendaciones y porcentajes de afinidad están identificados como simulados y se aclara que representan conceptualmente una futura salida de Machine Learning. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La prueba piloto registra éxito, errores, comentarios y severidad de hallazgos. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Todos los hallazgos críticos y altos fueron corregidos o justificados formalmente. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La matriz de trazabilidad demuestra cobertura de requisitos Must y Should. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La documentación contiene suficiente detalle para reproducir y evaluar la maqueta de alta fidelidad y, fuera del alcance de esta investigación, servir como referencia para una eventual implementación. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | El acta de cierre señala expresamente que no se programó una aplicación funcional ni se implementó, entrenó, validó o desplegó Machine Learning; el producto final es una maqueta de alta fidelidad para evaluar usabilidad. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |

El prototipo final se encuentra versionado y restringe el uso de datos reales.

La evidencia de prueba y las decisiones de mejora están almacenadas.

La documentación de diseño, la matriz de trazabilidad y el registro de mejoras de la maqueta están actualizados.

El Product Owner acepta el incremento o registra pendientes menores de diseño para una iteración posterior de la maqueta.

## 9.7 Sprint Review, retrospectiva y cierre

| Elemento | Registro propuesto |
| --- | --- |
| Review | Demostrar de principio a fin los flujos de inicio, perfil, evaluación, resultados y exploración. |
| Resultado esperado | Aceptación del prototipo interactivo como producto de los seis sprints. |
| Qué funcionó | La evolución low-fi → high-fi → interactivo permitió corregir problemas antes de programar. |
| Qué mejorar | Mantener una única fuente de verdad para textos, componentes y requisitos. |
| Acción siguiente | Construir una aplicación web por módulos, utilizando datos simulados y pruebas de componentes. |

# 10. CIERRE INTEGRAL Y PLAN DE CONTINUIDAD

## 10.1 Resultado consolidado

Al finalizar los seis sprints se contará con una línea de diseño completa que inicia en la comprensión del usuario y termina en un prototipo interactivo de alta fidelidad. El producto permite demostrar la experiencia prevista, validar tareas, evaluar posteriormente la usabilidad y reducir incertidumbre antes de iniciar el desarrollo web.

| Dimensión | Resultado esperado al cierre |
| --- | --- |
| Usuario | Necesidades, perfiles, barreras y expectativas documentadas. |
| Problema | Alcance y requisitos definidos y priorizados. |
| Experiencia | Arquitectura, flujos, navegación y contenido especificados. |
| Interfaz | Wireframes, sistema visual, componentes y estados diseñados. |
| Validación | Tareas piloto, hallazgos, severidad y mejoras registradas. |
| Desarrollo | Documentación de diseño, trazabilidad y registro de mejoras de la maqueta. |

## 10.2 Limitaciones declaradas

El prototipo representa visualmente el comportamiento esperado de la solución, pero no constituye una aplicación programada ni un sistema productivo.

Los resultados, niveles de afinidad y recomendaciones son simulados. Su finalidad es representar cómo se visualizaría una eventual salida de Machine Learning y permitir evaluar la usabilidad de esa experiencia; no constituyen inferencias ni predicciones reales.

La prueba piloto de diseño no reemplaza la aplicación oficial del instrumento de usabilidad.

Las diferencias entre Lima Metropolitana y Piura deberán analizarse con datos de la investigación, no asumirse desde el diseño.

La información de carreras debe validarse y actualizarse con fuentes institucionales antes de una publicación real.

## 10.3 Consideraciones para una eventual implementación posterior (fuera del alcance)

| Etapa futura referencial | Alcance sugerido | Salida |
| --- | --- | --- |
| A1. Eventual base tecnológica | Crear workspace, rutas, layout, tema y estructura por módulos. | Aplicación base navegable. |
| A2. Eventual implementación de componentes | Implementar componentes compartidos y formularios reactivos. | Biblioteca reutilizable. |
| A3. Eventual implementación de flujos | Construir perfil, evaluación, resultados y exploración con datos simulados. | Referencia de una futura aplicación funcional, no desarrollada en esta investigación. |
| A4. Eventual persistencia y estado | Gestionar respuestas, progreso, resultados mock y favoritos. | Experiencia consistente. |
| A5. Eventuales pruebas técnicas | Pruebas unitarias, accesibilidad, responsive y revisión visual contra HTML. | Referencia técnica futura, no generada en esta investigación. |
| A6. Eventual integración tecnológica | Definir, en una investigación o proyecto posterior, contratos de integración para un componente de Machine Learning previamente entrenado y validado; no forma parte de los seis sprints actuales. | Referencia de integración futura, no implementada en esta investigación. |

## 10.4 Criterios para aceptar la línea base

| Check | Criterio de verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Los seis sprints tienen objetivo, backlog, actividades, entregables, aceptación, DoD, Review, retrospectiva y transición. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | Existe trazabilidad desde necesidades hasta pantallas y componentes. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | El documento diferencia claramente la maqueta de alta fidelidad, una eventual aplicación implementada y un futuro componente de Machine Learning, dejando explícito que estos dos últimos no forman parte del alcance. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | La propuesta es coherente con la evaluación posterior de usabilidad. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |
| ☐ | El contenido sirve principalmente como guía visual y funcional para evaluar la usabilidad de la maqueta y, de manera secundaria, como referencia para una eventual implementación futura. | Responsable del sprint | Pendiente / Conforme |

## 10.5 Acta de cierre propuesta

| Proyecto | Aplicación web con técnicas de Machine Learning como apoyo en el proceso de orientación vocacional en estudiantes de Lima–Piura 2026 |
| --- | --- |
| Producto aceptado | Maqueta o prototipo interactivo de alta fidelidad y documentación de diseño para evaluación de usabilidad |
| Versión del prototipo | Por registrar al ejecutar el Sprint 6 |
| Pendientes permitidos | Mejoras de severidad media o baja registradas para futuras iteraciones de la maqueta |
| Restricciones | No incluye programación funcional, backend, base de datos ni implementación, entrenamiento o validación de Machine Learning; los resultados mostrados son simulados para la evaluación de usabilidad. |
| Decisión | ☐ Aceptado ☐ Aceptado con observaciones ☐ Requiere ajustes |

| Product Owner / autores | Scrum Master | Revisor académico |
| --- | --- | --- |

# ANEXO A. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS CRÍTICAS

| Historia | Criterio de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces |
| --- | --- |
| HU-01 | Dado que el estudiante ingresa por primera vez, cuando visualiza el inicio, entonces comprende el propósito, los límites y encuentra la acción para comenzar. |
| HU-03 | Dado que el estudiante está por iniciar la evaluación, cuando abre las instrucciones, entonces conoce duración aproximada, forma de respuesta, privacidad y posibilidad de revisión. |
| HU-04 | Dado que el estudiante responde la evaluación, cuando selecciona una opción válida, entonces puede avanzar y el progreso se actualiza. |
| HU-05 | Dado que el estudiante llegó al final, cuando abre la revisión, entonces puede identificar y editar cualquier respuesta antes de confirmar. |
| HU-06 | Dado que existe un resultado simulado, cuando se muestra el resumen, entonces el estudiante puede identificar áreas de afinidad y leer una explicación comprensible. |
| HU-07 | Dado que se muestran recomendaciones simuladas, cuando el estudiante revisa una tarjeta, entonces encuentra un nivel de afinidad ficticio, una explicación clara y una indicación de que esta representación ejemplifica cómo podría visualizarse una futura salida de Machine Learning. |
| HU-08 | Dado que el estudiante abre una carrera, cuando revisa el detalle, entonces encuentra descripción, habilidades relacionadas, campo de estudio y advertencia orientativa. |
| HU-10 | Dado que un orientador revisa el resultado, cuando accede al resumen, entonces puede comprenderlo sin interpretar que reemplaza una evaluación profesional. |

# ANEXO B. MATRIZ DE TRAZABILIDAD RESUMIDA

| Necesidad | Requisito | Historia | Pantalla | Componente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesidad de claridad | RF-01, RF-04 | HU-01, HU-03 | UI-01, UI-02, UI-05 | CMP-Hero, CMP-Alert, CMP-Stepper |
| Necesidad de control | RF-05, RF-06 | HU-04, HU-05 | UI-06, UI-07 | CMP-Question, CMP-Progress, CMP-Review |
| Necesidad de comprensión | RF-07 | HU-06, HU-10 | UI-09 | CMP-ResultSummary, CMP-DimensionCard |
| Necesidad de exploración | RF-08, RF-09 | HU-07, HU-08 | UI-10, UI-11 | CMP-RecommendationCard, CMP-CareerDetail |
| Necesidad de comparación | RF-10 | HU-09 | UI-12 | CMP-CompareTable, CMP-FavoriteButton |
| Necesidad de ayuda | RF-12 | HU-01, HU-10 | UI-14 | CMP-FAQ, CMP-HelpLink |

# ANEXO C. MAPEO PROPUESTO A LA APLICACIÓN WEB

| Ruta | Componente de página | Componentes internos | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| /inicio | InicioComponent | HeroComponent, BenefitCardComponent, DisclaimerComponent | Contenido estático |
| /privacidad | PrivacidadComponent | ConsentCardComponent | Consentimiento simulado |
| /perfil | PerfilComponent | StudentProfileFormComponent | StudentProfile |
| /evaluacion/instrucciones | EvaluationIntroComponent | InstructionsCardComponent | EvaluationConfig |
| /evaluacion/pregunta/:id | QuestionComponent | QuestionCardComponent, ProgressComponent | Question, Answer |
| /evaluacion/revision | ReviewAnswersComponent | AnswerReviewItemComponent | Answer[] |
| /resultados | ResultsComponent | ResultSummaryComponent, DimensionCardComponent | VocationalResult |
| /recomendaciones | RecommendationsComponent | RecommendationCardComponent, FilterComponent | CareerRecommendation[] |
| /carreras/:id | CareerDetailComponent | CareerInfoComponent, AffinityExplanationComponent | Career |
| /comparar | CompareCareersComponent | ComparisonTableComponent | Career[] |
| /ayuda | HelpComponent | FaqAccordionComponent | FaqItem[] |

# ANEXO D. MODELOS DE DATOS SIMULADOS

| Interfaz | Campos sugeridos |
| --- | --- |
| StudentProfile | id, nombreFicticio, ciudad, nivelEducativo, interesesIniciales, consentimiento |
| Question | id, texto, dimensión, opciones, obligatoria, orden |
| Answer | questionId, optionId, valor |
| VocationalResult | id, fecha, dimensiones, resumen, disclaimer |
| DimensionScore | codigo, nombre, puntajeSimulado, explicación |
| CareerRecommendation | careerId, nombre, afinidadSimulada, razonesSimuladas, etiquetas, disclaimerMLConceptual |
| Career | id, nombre, descripción, habilidades, áreasEstudio, campoLaboral, fuentesPendientes |

Ejemplo de restricción técnica
Los modelos de datos deben usar valores ficticios mientras el producto sea un prototipo web. No debe almacenarse DNI, dirección, salud, orientación política, religión u otra información sensible que no sea necesaria para demostrar el flujo.

# ANEXO E. CHECKLIST DE EVIDENCIAS POR SPRINT

| Sprint | Check | Evidencia | Código sugerido | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | ☐ | Plan de investigación | EV-S1-__ | Por registrar |
| S1 | ☐ | Mapa de actores | EV-S1-__ | Por registrar |
| S1 | ☐ | Perfiles preliminares | EV-S1-__ | Por registrar |
| S1 | ☐ | Mapas de empatía | EV-S1-__ | Por registrar |
| S1 | ☐ | Matriz de hallazgos | EV-S1-__ | Por registrar |
| S1 | ☐ | Acta Review | EV-S1-__ | Por registrar |
| S2 | ☐ | Mapa de afinidad | EV-S2-__ | Por registrar |
| S2 | ☐ | Personas | EV-S2-__ | Por registrar |
| S2 | ☐ | Journey map | EV-S2-__ | Por registrar |
| S2 | ☐ | POV/HMW | EV-S2-__ | Por registrar |
| S2 | ☐ | Catálogo de requisitos | EV-S2-__ | Por registrar |
| S2 | ☐ | Backlog refinado | EV-S2-__ | Por registrar |
| S3 | ☐ | Historias de usuario | EV-S3-__ | Por registrar |
| S3 | ☐ | Sitemap | EV-S3-__ | Por registrar |
| S3 | ☐ | User flows | EV-S3-__ | Por registrar |
| S3 | ☐ | Catálogo de pantallas | EV-S3-__ | Por registrar |
| S3 | ☐ | Decisiones de ideación | EV-S3-__ | Por registrar |
| S3 | ☐ | Acta Review | EV-S3-__ | Por registrar |
| S4 | ☐ | Wireframes A–D | EV-S4-__ | Por registrar |
| S4 | ☐ | Prototipo low-fi | EV-S4-__ | Por registrar |
| S4 | ☐ | Prueba rápida | EV-S4-__ | Por registrar |
| S4 | ☐ | Matriz de trazabilidad | EV-S4-__ | Por registrar |
| S4 | ☐ | Hallazgos | EV-S4-__ | Por registrar |
| S4 | ☐ | Acta Review | EV-S4-__ | Por registrar |
| S5 | ☐ | Tokens | EV-S5-__ | Por registrar |
| S5 | ☐ | Componentes | EV-S5-__ | Por registrar |
| S5 | ☐ | Pantallas desktop | EV-S5-__ | Por registrar |
| S5 | ☐ | Vistas web responsive | EV-S5-__ | Por registrar |
| S5 | ☐ | Estados | EV-S5-__ | Por registrar |
| S5 | ☐ | Checklist accesibilidad | EV-S5-__ | Por registrar |
| S6 | ☐ | Prototipo final | EV-S6-__ | Por registrar |
| S6 | ☐ | Guion de prueba | EV-S6-__ | Por registrar |
| S6 | ☐ | Evidencias | EV-S6-__ | Por registrar |
| S6 | ☐ | Hallazgos y mejoras | EV-S6-__ | Por registrar |
| S6 | ☐ | Documentación de la maqueta y referencia conceptual de continuidad futura | EV-S6-__ | Por registrar |
| S6 | ☐ | Acta de cierre | EV-S6-__ | Por registrar |

# ANEXO F. PLANTILLA DE SPRINT REVIEW

| Sprint | N.° ____ |
| --- | --- |
| Fecha | ____ / ____ / 2026 |
| Objetivo |  |
| Incremento presentado |  |
| Participantes |  |
| Entregables aceptados |  |
| Observaciones |  |
| Ítems no terminados |  |
| Decisión | ☐ Aceptado ☐ Aceptado con observaciones ☐ Rechazado |
| Acciones y responsables |  |

# ANEXO G. PLANTILLA DE RETROSPECTIVA

| Categoría | Registro |
| --- | --- |
| Mantener | Prácticas que aportaron valor y deben repetirse. |
| Dejar de hacer | Acciones que generaron retrabajo, confusión o demora. |
| Empezar a hacer | Nuevas prácticas para mejorar calidad y coordinación. |
| Experimento del siguiente sprint | Una acción específica, responsable y forma de verificarla. |

# ANEXO H. REFERENCIAS DOCUMENTALES DEL PROYECTO

1. Proyecto de investigación: “Aplicación web con técnicas de Machine Learning como apoyo en el proceso de orientación vocacional en estudiantes de Lima–Piura 2026”.

2. Guion y plancha de sustentación del proyecto de orientación vocacional y usabilidad, 2026.

3. Artefactos internos que se produzcan durante los seis sprints: backlog, actas, matrices, wireframes y prototipos HTML.

Observación final
Este documento debe mantenerse sincronizado con el prototipo y el backlog. Cuando se modifique una historia, requisito o pantalla, se actualizará también la matriz de trazabilidad y la versión documental correspondiente.